PAGE DE CADRAGE

Ce qu’il faut avoir écrit avant de lancer le projet

Douze rubriques, une à deux pages, synthèse de la charte projet (PMI) et du project brief (PRINCE2). On remplit avec le commanditaire, pas pour lui ; les réponses qu’on n’a pas sont aussi importantes que celles qu’on a. Les questions en italique ne sont pas à recopier : ce sont celles qu’il faut s’être posées. La page est relue avec le commanditaire, puis lue au lancement avec l’équipe, et amendée.

| Nom du projet |  |
| --- | --- |
| Commanditaire / sponsor |  |
| Chef de projet |  |
| Rédigé par, le |  |
| Relu avec le commanditaire, le |  |

| 1. Pourquoi ce projet | Le besoin exprimé : ce qu’on nous a demandé, avec les mots de la demande. Le besoin réel : le problème qu’on cherche à régler, pour qui, et ce qui se passe si on ne fait rien. Ce qui a changé pour que ce soit le moment. |
| --- | --- |
| 2. Parties prenantes | Qui demande (commanditaire, sponsor). Qui utilisera le résultat. Qui est touché sans l’avoir demandé. Qui a été vu pour écrire cette page, et ce que chacun attend. |
| 3. Ce qu’on livre, et comment on saura que c’est réussi | Les livrables principaux, nommés. Les critères de succès : ce qu’on mesure à la fin, et quand. |
| 4. Périmètre : inclus, et surtout exclu | Ce qui est dans le projet. Ce qui n’y est pas, écrit noir sur blanc : c’est la partie qu’on relira le plus. |
| 5. Solutions envisagées | Au moins deux options, dont « ne rien faire ». Celle qu’on retient, et pourquoi. Faire en interne, faire faire, ou acheter du standard ? |
| 6. Valeur attendue et budget envisagé | Ce que le projet rapporte ou évite (en euros, en temps, en risque). Ce qu’il coûte : budget, temps des personnes, prestations. |
| 7. Grandes étapes et jalons | Trois à six étapes, datées. À quel moment on s’arrête pour vérifier, et décider de continuer ou non. |
| 8. Gouvernance : qui tranche quoi | Qui décide au quotidien (le chef de projet, jusqu’où). Qui arbitre quand deux services ne sont pas d’accord. Dans quelle instance, à quel rythme. Qui prononce la fin du projet, et sur quels critères ? |
| 9. Équipe et compétences | Les compétences dont on aura besoin, et qui les a. Le temps alloué, vu avec les managers. |
| 10. Risques et opportunités | Ce qui peut faire échouer le projet, et ce qu’on fait pour l’éviter. Ce qui pourrait le rendre meilleur que prévu. |
| 11. Interfaces et projets connexes | Les autres projets, systèmes ou équipes que celui-ci touche. Qui doit être prévenu, et à quel moment. |
| 12. Hypothèses, contraintes et marges | Ce qu’on suppose vrai sans l’avoir vérifié. Ce qu’on ne peut pas changer (date, budget, réglementation). La marge dont le chef de projet dispose avant de devoir remonter. |

Avant de signer

Les rubriques 1, 4 et 8 sont remplies et relues avec le commanditaire. La rubrique 5 contient au moins deux options. La rubrique 9 a été vue avec les managers des personnes concernées. Si une de ces cases n’est pas cochée, le projet n’est pas cadré : il est juste commencé.